BIÊN BẢN HỌP NHÓM

TUẦN 2

Biên bản họp nhóm

# Thông tin chung

Tên nhóm: Nhóm 18	Mã nhóm:

Các thành viên có tham dự:

| STT | MSSV | Họ và tên | Email | SĐT | Vai trò trong nhóm |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 52200174 | Nguyễn Bình Minh Quân | 52200174@student.tdtu.edu.vn |  | Project Manager, Tester |
| 2 | 52200203 | Nguyễn Văn Hưng | 52200203@student.tdtu.edu.vn |  | Developer |
| 3 | 52200170 | Mỵ Duy Huy | 52200170@student.tdtu.edu.vn |  | Designer, Developer |
| 4 | 52200164 | Lê Văn Đại | 52200164@student.tdtu.edu.vn |  | Developer, Designer |
| 5 | 52200212 | Tô Đại Trí | 52200212@student.tdtu.edu.vn |  | Business Analyst, Tester |

Các thành viên vắng mặt:

| STT | MSSV | Họ và tên | Email | SĐT | Vai trò trong nhóm |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |

Mục tiêu cuộc họp nhằm:

- Hoàn thiện Project Plan

- Hoàn thiện sơ đồ Useccase

- Phân công rõ các ngày sẽ báo cáo tiến độ

Địa điểm: Discord

Thời gian bắt đầu: 12h30 ngày 5/10/2024	Thời gian kết thúc: 13h ngày 5/10/2024

# Kết quả buổi họp

- Hoàn thiện được sơ đồ Usecase, SRS, BRD

- Các thành viên nắm được các chức năng yêu cầu

- Các thành viên nắm được nhiệm vụ của mình trước ngày báo cáo tiến độ tiếp theo

- Project Manager tiến hành phân chia công việc cho tuần sau

# Bảng đánh giá công việc tuần trước (từ 24/09/2024 đến 4/10/2024)

| STT | Người phụ trách | Mô tả nội dung công việc | Kết quả làm được | Khó khăn đang gặp | Đánh giá của nhóm cho người phụ trách |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Tô Đại Trí | Hoàn thiện sơ đồ Usecase, tài liệu SRS, BRD | Hoàn thành |  | 100% |
| 2 | Nguyễn Bình Minh Quân | Hoàn thiện sơ đồ Usecase | Hoàn thành |  | 100% |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |

# Bảng phân công công việc tuần sau (từ 5/10/2024 đến 12/10/2024)

| STT | Người phụ trách | Mô tả nội dung công việc | Bắt đầu | Kết thúc | Kết quả mong đợi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Tô Đại Trí | Hoàn thiện đặc tả Usecase | 5/10/2024 | 12/10/2024 | Hoàn thành đúng tiến độ |
| 2 | Nguyễn Bình Minh Quân | Hoàn thiện sơ đồ Sequence Diagrams | 5/10/2024 | 12/10/2024 | Hoàn thành đúng tiến độ |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |

- Minh chứng cuộc họp

https://drive.google.com/file/d/1oc0HHeiFlAiJEh-yhN6AaXY7S8IonJ_l/view?usp=drive_link