BIÊN BẢN HỌP NHÓM

TUẦN 3

Biên bản họp nhóm

# Thông tin chung

Tên nhóm: Nhóm 18	Mã nhóm:

Các thành viên có tham dự:

| STT | MSSV | Họ và tên | Email | SĐT | Vai trò trong nhóm |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 52200174 | Nguyễn Bình Minh Quân | 52200174@student.tdtu.edu.vn |  | Project Manager, Tester |
| 2 | 52200203 | Nguyễn Văn Hưng | 52200203@student.tdtu.edu.vn |  | Developer |
| 3 | 52200170 | Mỵ Duy Huy | 52200170@student.tdtu.edu.vn |  | Designer, Developer |
| 4 | 52200164 | Lê Văn Đại | 52200164@student.tdtu.edu.vn |  | Developer, Designer |
| 5 | 52200212 | Tô Đại Trí | 52200212@student.tdtu.edu.vn |  | Business Analyst, Tester |

Các thành viên vắng mặt:

| STT | MSSV | Họ và tên | Email | SĐT | Vai trò trong nhóm |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |

Mục tiêu cuộc họp nhằm:

- Báo cáo kết quả tuần trước

- Phân chia công việc tuần tiếp theo

Địa điểm: Discord

Thời gian bắt đầu: 14h30 ngày 14/10/2024	Thời gian kết thúc: 15h ngày 14/10/2024

# Kết quả buổi họp

- Nắm được đặc tả usecase, class diagrams, object diagram

- Các thành viên nắm được công việc tuần tiếp theo

# Bảng đánh giá công việc tuần trước (từ 5/10/2024 đến 12/10/2024)

| STT | Người phụ trách | Mô tả nội dung công việc | Kết quả làm được | Khó khăn đang gặp | Đánh giá của nhóm cho người phụ trách |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Tô Đại Trí | Hoàn thiện đặc tả Usecase | Hoàn thành đúng tiến độ |  | 100% |
| 2 | Nguyễn Bình Minh Quân | Hoàn thiện sơ đồ Sequence Diagrams | Hoàn thành đúng tiến độ |  | 100% |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |

# Bảng phân công công việc tuần sau (từ 14/10/2024 đến 20/10/2024)

| STT | Người phụ trách | Mô tả nội dung công việc | Bắt đầu | Kết thúc | Kết quả mong đợi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nguyễn Bình Minh Quân | Hoàn thiện Sequence Diagram, ERD, MHQH, đặc tả CSDL | 14/10/2024 | 20/10/2024 | Hoàn thành đúng tiến độ |
| 2 | Tô Đại Trí | Hoàn thiện Sequence Diagram, ERD, MHQH, đặc tả CSDL | 14/10/2024 | 20/10/2024 | Hoàn thành đúng tiến độ |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |

- Minh chứng cuộc họp

https://drive.google.com/file/d/1w4m4af_54NmZiU2QHlRW1AmzcNxZrcGU/view?usp=drive_link