BIÊN BẢN HỌP NHÓM

TUẦN 5

Biên bản họp nhóm

# Thông tin chung

Tên nhóm: Nhóm 18	Mã nhóm:

Các thành viên có tham dự:

| STT | MSSV | Họ và tên | Email | SĐT | Vai trò trong nhóm |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 52200174 | Nguyễn Bình Minh Quân | 52200174@student.tdtu.edu.vn |  | Project Manager, Tester |
| 2 | 52200203 | Nguyễn Văn Hưng | 52200203@student.tdtu.edu.vn |  | Developer |
| 3 | 52200170 | Mỵ Duy Huy | 52200170@student.tdtu.edu.vn |  | Designer, Developer |
| 4 | 52200164 | Lê Văn Đại | 52200164@student.tdtu.edu.vn |  | Developer, Designer |
| 5 | 52200212 | Tô Đại Trí | 52200212@student.tdtu.edu.vn |  | Business Analyst, Tester |

Các thành viên vắng mặt:

| STT | MSSV | Họ và tên | Email | SĐT | Vai trò trong nhóm |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |

Mục tiêu cuộc họp nhằm:

- Phân chia công việc tuần tiếp theo

- Báo cáo tiến độ hiện tại

Địa điểm: Discord

Thời gian bắt đầu:  ngày 18h55 27/10/2024	Thời gian kết thúc: 19h10 ngày 27//10/2024

# Kết quả buổi họp

- Các thành viên nắm được công việc tuần tiếp theo

- Nắm được logo của nhóm mình

# Bảng đánh giá công việc tuần trước (từ 19/10/2024 đến 28/10/2024)

| STT | Người phụ trách | Mô tả nội dung công việc | Kết quả làm được | Khó khăn đang gặp | Đánh giá của nhóm cho người phụ trách |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nguyễn Bình Minh Quân | Hoàn thiện Sequence Diagram, Active Diagrams | Hoàn thành đúng tiến độ |  | 100% |
| 2 | Nguyễn Văn Hưng | Phát triển Cơ sở dữ liệu | Hoàn thành đúng tiến độ |  | 100% |
| 3 | Mỵ Duy Huy | Phát triển Cơ sở dữ liệu | Hoàn thành đúng tiến độ |  | 100% |
| 4 | Lê Văn Đại | Phát triển Cơ sở dữ liệu | Hoàn thành đúng tiến độ |  | 100% |
| 5 |  |  |  |  |  |

# Bảng phân công công việc tuần sau (từ 27/10/2024 đến 2/11/2024)

| STT | Người phụ trách | Mô tả nội dung công việc | Bắt đầu | Kết thúc | Kết quả mong đợi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Tô Đại Trí | Nhận thông tin cơ sở dữ liệu từ khách hàng | 27/10/2024 | 2/11/2024 | Hoàn thành đúng tiến độ |
| 2 | Nguyễn Bình Minh Quân | Hoàn thiện sơ đồ, tài liệu HDSD | 27/10/2024 | 2/11/2024 | Hoàn thành đúng tiến độ |
| 3 | Mỵ Duy Huy | Hoàn thiện Tài liệu thiết kế Logo | 27/10/2024 | 2/11/2024 | Hoàn thành đúng tiến độ |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |

- Minh chứng cuộc họp

https://drive.google.com/file/d/1rJLrO2aycN8Y7YKkGF01X_zofiZdtkov/view?usp=sharing